Отчет по муниципальной программе

"Повышение сейсмической устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Мухоршибирском районе Республики Бурятия

на 2013-2018 годы»
за 2017 год

Ответственный исполнитель: Председатель МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством»  муниципального образования «Мухоршибирский район» Михайлов Е.А.   _____________

м.п.    (подпись)

Исполнитель: главный специалист МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством» муниципального образования «Мухоршибирский район» Осин В.К.

Телефон: 8-30143-21-476

Электронная почта: kmhmuh@mail.ru

Дата:  23 марта 2018 г.

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Повышение сейсмической устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Мухоршибирском районе Республике Бурятия на 2013-2018 годы" »  за 2017 год

| N п/п | Наименование мероприятия, информация о выполнении | Социально-экономический эффект <*> | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (гр. 12 + гр. 16) / (гр. 7 + гр. 11) x 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | утвержденный план по программе |  | уточненный план 2017 <**> (сводная бюджетная роспись) |  |  |  | внебюджетные источники на ____ <**> | расходы бюджета 2017 г. <**> |  |  |  | расходы за счет внебюджетных источников на ____ <**> |  |
|  |  |  |  | план по программе | утверждено в бюджете | всего (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  | всего (гр. 13 + гр. 14 + гр. 15) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет |  |  | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Выполнение мероприятий по сейсмоусилению существующих объектов | Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП | 18429,086 | 18429,086 | 18429,086 | 691,8 | 17737,286 | 0,00 | 0,00 | 18402,086 | 679,614 | 17722,471 | 0,00 | 0,00 | 99,8% |
| Итого по Программе: |  |  |  | 18429,086 | 18429,086 | 18429,086 | 691,8 | 17737,286 | 0,00 | 0,00 | 18402,086 | 679,614 | 17722,471 | 0,00 | 0,00 | 99,8% |

Исполнитель: Осин В.К.

21-476