Отчет по муниципальной программе

«Охрана окружающей среды и  природных ресурсов»

на 2015-2017 годы и на период до 2020 года

за 2017 год

Ответственный исполнитель: Председатель МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством»  муниципального образования «Мухоршибирский район» Михайлов Е.А.  ____________________

м.п.  (подпись)

Исполнитель: консультант МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством» муниципального образования «Мухоршибирский район» Родионова Н.Ю.

Телефон: 8-30143-21-178

Электронная почта: kmhmuh@mail.ru

Дата:  22 марта 2018 г.

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  НА 2015-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

| N п/п | Наименование мероприятия, информация о выполнении | Социально-экономический эффект <*> |  | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (гр. 12 + гр. 16) / (гр. 7 + гр. 11) x 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | утвержденный план по программе |  | уточненный план на ____ <**> (сводная бюджетная роспись) |  |  |  | внебюджетные источники на ____ <**> | Расходы бюджета |  |  |  |  | Расходы за счет внебюджетных источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план по программе | утверждено в бюджете | всего (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  | всего (гр. 13 + гр. 14 + гр. 15) |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | РБ | ФБ |  |  |  | МБ | РБ | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МЦП «Охрана окружающей среды и природных ресурсов на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Полигон твердых бытовых отходов в с.Мухоршибирь Мухоршибирского района РБ (в том числе разработка ПСД) |  | Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и природные ресурсы, риска заболеваемости населения за счет обезвреживания и безопасного размещения отходов. Обеспеченность полигонами ТБО, куб.м. на 1000 населения, %. План – 22%, Факт -22%. | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 6260,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ликвидация несанкционированной свалки по ул. Рабочая, с. Новый-Заган |  | Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и природные ресурсы, риска заболеваемости населения за счет обезвреживания и безопасного размещения отходов. Обеспеченность полигонами ТБО, куб.м. на 1000 населения, %. План – 22%, Факт -22%. Выполнение 100%. | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 99,959 | 99,959 | 99,959 | 4,998 | 94,961 | 0 | 0 | 0 |  | 99,959 | 4,998 | 94,961 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе: |  |  |  |  | 6360,26 | 99,959 | 99,959 | 4,99 | 94,961 | 0 | 0 | 0 |  | 99,959 | 4,99 | 94,961 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |