Отчет по муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

"Мухоршибирский район» на 2017 год»

за 2017 год

Ответственный исполнитель: Председатель МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством»  муниципального образования «Мухоршибирский район» Михайлов Е.А.   _______________

м.п.    (подпись)

Исполнитель: главный специалист МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством» муниципального образования «Мухоршибирский район» Степанова  Е.В.

Телефон: 8-30143-21-476

Электронная почта: kmhmuh@mail.ru

Дата:  23 марта 2018 г.

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН» НА 2017 ГОД

| N п/п | Наименование мероприятия, информация о выполнении | Социально-экономический эффект <*> | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (гр. 12 + гр. 16) / (гр. 7 + гр. 11) x 100 |  |  |  |  | Уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (гр. 12 + гр. 16) / (гр. 7 + гр. 11) x 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | утвержденный план по программе |  | уточненный план 2017 <**> (сводная бюджетная роспись) |  |  |  | внебюджетные источники на ____ <**> | Расходы бюджета 2017 |  |  |  | Расходы за счет внебюджетных источников финансирования |  | расходы бюджета на ____ <**> |  |  | расходы за счет внебюджетных источников на ____ <**> |  |
|  |  |  |  | план по программе | утверждено в бюджете | всего (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  | всего (гр. 13 + гр. 14 + гр. 15) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | РБ | ФБ |  |  | МБ | РБ | ФБ |  |  |  | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | Благоустроено 3 дворовые территории Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД составила 10,3 % выполнение планового значения составило 100% Благоустроенно 3 общественных территории Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий составила 100%, выполнение планового значения составило 100% | Муниципальное учреждение «Комитет по управлению земельными ресурсами муниципального образования «Мухоршибирский район» (Администрации МО СП «Мухоршибирское» и МО СП «Саганнурское» ) | 4131,7 | 4131,7 | 4131,7 | 0 | 289,2 | 3842,5 |  | 4131,7 | 0 | 289,2 | 3842,5 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе: |  |  |  | 4131,7 | 4131,7 | 4131,7 | 0 | 289,2 | 3842,5 |  | 4131,7 | 0 | 289,2 | 3842,5 |  | 100 |  |  |  |  |  |