Отчет по муниципальной программе

«Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»

за 2017 год

Ответственный исполнитель: Председатель МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством»  муниципального образования «Мухоршибирский район» Михайлов Е.А.   _______________

м.п.   (подпись)

Исполнитель: консультант МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством» муниципального образования «Мухоршибирский район» Родионова Н.Ю.

Телефон: 8-30143-21-178

Электронная почта: kmhmuh@mail.ru

Дата:  22 марта 2018 г.

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСОВ

НА 2015-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

| N п/п | Наименование мероприятия, информация о выполнении | Социально-экономический эффект <*> | Ответственный исполнитель (соисполнители) |  | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (гр. 12 + гр. 16) / (гр. 7 + гр. 11) x 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | утвержденный план по программе |  | уточненный план на ____ <**> (сводная бюджетная роспись) |  |  |  | внебюджетные источники на ____ <**> | Расходы бюджета |  |  |  | Расходы за счет внебюджетных источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план по программе | утверждено в бюджете | всего (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  | всего (гр. 13 + гр. 14 + гр. 15) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | РБ | ФБ |  |  | МБ | РБ | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МЦП «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2: «Развитие жилищно-коммунального комплекса МО «Мухоршибирский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Проведение производственного контроля качества питьевой воды в с. Мухоршибирь | Обеспечение населения водой нормативного качества. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения. План 70%, Факт 67%. Выполнение 95,7%. |  | МУ«Комитет по УИ и МХ» и обслуживаю щие организации | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Приведение качества воды в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами (ремонт оборудования водокачек) | Обеспечение населения водой нормативного качества. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения. План 70%, Факт 67%. Выполнение 95,7%. |  | МУ«Комитет по УИ и МХ», ОО | 812,61 | 812,61 | 812,61 | 771,98 | 40,63 | 0 | 0 | 812,61 | 771,98 | 40,63 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Капитальный ремонт котельной «Квартальная» с. Мухоршибирь | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ«Комитет по УИ и МХ», ПО | 3530,52 | 3530,52 | 3530,52 | 176,53 | 3353,99 | 0 | 0 | 3530,52 | 360,00 | 176,53 | 3353,99 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Ремонт котельной «Детский сад» с. Подлопатки | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ«Комитет по УИ и МХ», ПО | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Ремонт котельной «Школьная» с. Подлопатки | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ«Комитет по УИ и МХ», ПО | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Ремонт котельной «Школьная» с. Гашей | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ«Комитет по УИ и МХ», ПО | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Ремонт котельной «Школьная» с. Харашибирь | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ«Комитет по УИ и МХ», ПО | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Ремонт котельной «Школьная» с. Кусоты | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ«Комитет по УИ и МХ», ПО | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Ремонт котельной «Школьная» с. Тугнуй | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ«Комитет по УИ и МХ», ПО | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | Ремонт котельной «Школьная» с. Бом | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ«Комитет по УИ и МХ», ПО | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 | Ремонт котельной «Школьная» с. Нарсатуй | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ«Комитет по УИ и МХ», ПО | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 | Ремонт котельной «Школьная» с. Калиновка | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ«Комитет по УИ и МХ», ПО | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.14 | Ремонт котельной «Школьная» с. Цолга | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ«Комитет по УИ и МХ», ПО | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.15 | Ремонт котельной «Школьная» с. Шаралдай | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ«Комитет по УИ и МХ», ПО | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.16 | Ремонт котельной «Школьная» с. Хонхолой | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ«Комитет по УИ и МХ», ПО | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.17 | Ремонт котельной «Школьная» с. Никольск | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ«Комитет по УИ и МХ», ПО | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.18 | Ремонт котельной «ДРП» с. Никольск | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ«Комитет по УИ и МХ», ПО | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.19 | Ремонт котельной «Дом культуры» с. Галтай | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ«Комитет по УИ и МХ», ПО | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.20 | Ремонт котельной «Знамя Ленина» с. Хошун-Узур | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ«Комитет по УИ и МХ», ПО | 77,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.21 | Ремонт котельной «Школьная» с. Бар | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ«Комитет по УИ и МХ», ПО | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.22 | Ремонт котельной «ЦРБ» с. Мухоршибирь | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ«Комитет по УИ и МХ», ПО | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.23 | Ремонт котельной «Новозаганская» с. Новый –Заган | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ«Комитет по УИ и МХ», ПО | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.24 | Ремонт котельной «МСО» с. Мухоршибирь | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ«Комитет по УИ и МХ», ПО | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.25 | Реконструкция тепловодосетей в с. Подлопатки от котельной «Школьная», 190м. | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 1100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.26 | Реконструкция тепловодосетей в п. Саган-Нур, 325м. | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ«Комитет по УИ и МХ», ПО | 2500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2356,00 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.27 | Реконструкция тепловодосетей в с.Мухоршибирь от котельной «Квартальная», 48м. | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ«Комитет по УИ и МХ», ПО | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434,84 | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.28 | Реконструкция тепловодосетей в с.Мухоршибирь от котельной «МСО», 45м. | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ«Комитет по УИ и МХ», ПО | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435,3 | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.31 | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в рамках 53V-ФЗ | Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для его комфортности и энергоэффективности. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | СП, НО «Фонд кап. ремонта» | 3865,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3865,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646,54 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.32 | Строительство сетей электроснабжения к водозаборному сооружению в с.Мухоршибирь (в местах комплексной застройки) | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 93,24 | 93,24 | 4,66 | 88,58 | 0 | 0 | 0 | 93,24 | 4,66 | 88,58 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.33 | Текущий ремонт общего имущества МКД с. Мухоршибирь | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 1036,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.34 | Текущий ремонт общего имущества МКД п. Саган-Нур | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 375,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.37 | Капитальный ремонт тепло-водосетей на участке от ТК-2 до ТК-4 протяженностью 116м от котельной «ЦРБ» с. Мухоршибирь | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 1426,80 | 1426,80 | 142,68 | 1284,12 | 0 | 0 | 0 | 1426,80 | 142,68 | 1284,12 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.38 | Капитальный ремонт насосного оборудования котельной «Центральная» с. Мухоршибирь | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 596,31 | 596,31 | 59,63 | 536,68 | 0 | 0 | 0 | 596,31 | 59,63 | 536,68 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.39 | Капитальный ремонт котельной «Центральная» (в т.ч. приобретение энергетического и технологического оборудования) с. Мухоршибирь | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 2728,25 | 2728,25 | 272,83 | 2455,42 | 0 | 0 | 0 | 2728,25 | 272,83 | 2455,42 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.40 | Замена емкости на водонапорной башне по пер. Доржиева, б/н с. Мухоршибирь | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 461,29 | 461,29 | 46,13 | 415,16 | 0 | 0 | 0 | 461,29 | 46,13 | 415,16 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.41 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-1 до ТК-6 протяженностью 73м. от котельной «Новозаганская» | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 898,05 | 898,05 | 89,81 | 808,24 | 0 | 0 | 0 | 898,05 | 89,81 | 808,24 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.42 | Капитальный ремонт сетей водоотведения п. Саган-Нур | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 636,00 | 636,00 | 63,6 | 572,40 | 0 | 0 | 0 | 636,00 | 63,6 | 572,40 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.43 | Капитальный ремонт теплотрассы на участке от ТК-6 до ТК-7 протяженностью 116м от котельной «ЦРБ» с. Мухоршибирь (с установкой нового ТК на инфекционное отделение) | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 741,72 | 741,72 | 74,17 | 667,55 | 0 | 0 | 0 | 741,72 | 74,17 | 667,55 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.44 | Капитальный ремонт водопроводных сетей центрального водовода протяженностью 568м. | Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. План 61%. Факт 61%. Выполнение 100%. |  | МУ «Комитет по УИ и МХ», ПО | 895,35 | 895,35 | 89,54 | 805,81 | 0 | 0 | 0 | 895,35 | 89,54 | 805,81 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе: |  |  |  |  | 26897,26 | 12820,15 | 12820,15 | 1791,56 | 11028,59 | 0 | 11784,19 | 12820,15 | 1791,56 | 11028,59 | 0 | 9333,85 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |